博罗县龙华镇农村生活污水运营维护管理项目服务采购方案

一、项目概况

为加强龙华镇农村生活污水处理设施的运营管理工作，实现运行维护管理的正常化、规范化，切实提高农村水环境质量，进一步改善农村环境面貌。

二、项目/采购主要内容

龙华镇三套班子2020年10日26日会议研究决定规范管理龙华镇已建成并通过环保验收的17座农村生活污水设施，充分发挥治污效益，会议同意采购专业第三方对17座农村生活污水设施及收集管网进行运营管理，服务周期为1年。项目内容为：博罗县龙华镇农村生活污水运营维护管理项目。项目预算为：490000元

三、采购方式和理由

本项目建议采用单一来原采购方式，理由如下：配合县的整治工作进度，项目时间紧，工作量大。

四、组织形式

自行采购

五、供应商资格条件

1、在中华人民共和国内依法成立，需提供相关组织机构证明。

2、注册资金2000万或以上，具有城镇集中式污水处理设施运营服务二级或以上的相关认证证书。

六、采购实施工作计划

| 序 号 | 计划时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1、 | 2020.11.12-2020.11.12 | 确定采购服务等需求 |
| 2、 | 2020.11.12-2020.11.12 | 编制采购方案 |
| 3、 | 2020.11.12-2020.11.12 | 编制采购文件 |
| 4、 | 2020.11.13-2020.11.19 | 采购公告 |
| 5、 | 2020.11.20-2020.11.20 | 谈判 |
| 6、 | 2020.11.20-2020.11.20 | 上会决策并发成交通知书 |
| 7、 | 2020.11.23-2020.11.24 | 中标公标 |
| 8、 | 2020.11.25-2020.11.27 | 签订合同 |

七、采购结果确定

由评审小组出具谈判结果报告，推荐成交供应商。上会决策最终成交供应商。

龙华镇人民政府

2020年 11月 13日