博委办发〔2018〕4号

中共博罗县委办公室  博罗县人民政府办公室

关于印发《博罗县2018年重点建设项目列表》

和《博罗县2018年重点建设前期

预备项目列表》的通知

各镇（街道）党（工）委和人民政府（办事处），罗浮山管委会，县直副科以上单位：

为认真贯彻落实党的十九大精神，践行以人民为中心发展思想，加快推进项目建设和筹划我县明年重点项目，根据县委、县政府的工作要求，2018年我县共安排重点建设项目72项，总投资470.96亿元，年度投资计划69.73亿元，拟安排开展前期工作的重点预备项目38项，投资估算922.02亿元。现将《博罗县2018年重点建设项目列表》和《博罗县2018年重点建设前期预备项目列表》印发给你们，并提出如下要求，请一并抓好贯彻落实。

一、各镇（街道）党（工）委和政府（办事处）、县直各单位要高度重视，加强领导，明确工作责任，全力做好重点项目建设各项工作，确保完成重点项目建设工作任务。

二、各重点项目责任单位要结合实际，制订本单位所负责重点项目的具体实施方案，分解工作目标，明确职责与分工，落实责任，确保重点项目建设顺利推进。各重点项目责任单位要指定一名分管领导负责抓好重点项目的建设。各重点项目责任单位要将本单位负责的重点项目进度情况按要求填写重点项目建设进度月报表，于每月25日前报县发改局重点项目办。

三、各镇（街道）党（工）委和政府（办事处）、县直各单位要全力支持和配合项目单位的工作，落实工作责任，落实征地拆迁工作，加强项目建设用地管理，加大重点项目报批工作力度，完善多元筹资机制，加快项目建设，发挥好重点项目投资对经济增长的关键作用。

| 中共博罗县委办公室 |  |
| --- | --- |
| 博罗县人民政府办公室 |  |
| 2018年2月15日 |  |

博罗县2018年重点建设项目列表

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主管县领导 | 协调领导 | 责任单位及领导 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 项目 总投资 | 到2017年底完成投资 | 2018年投资额 | 建设单位 | 申报省市重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（72项） |  |  |  |  |  | 4709585 | 1212443 | 697270 |  |  |
|  | 基础设施项目（30项） |  |  |  |  |  | 688553 | 135035 | 182340 |  |  |
| 1 | 县城北环一路东段市政道路建设工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 道路全长3117米，宽60米，双向8车道，为沥青混凝土路面，人行道铺设彩色透水性砖。项目工程内容包括道路工程、岩土工程、排水工程，给水工程、交通工程、电气、绿化喷灌、交通监控及信号灯工程、绿化工程等。采用PPP模式建设。 | 2017-2019 | 36900 | 10000 | 20000 | 县公用事业管理局 | 2018市重点 |
| 2 | 县城东江北岸整治工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 矮岗路至剑潭水库长约4000米，用地面积约735亩。利用沿江界面，打造集生态湿地、滨江景观、休闲运动等要素一体的综合类滨江公园。 | 2018-2019 | 19500 | 1200 | 3000 | 县公用事业管理局 |  |
| 3 | 县城桃园路北段道路工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 道路全长1182米，路面宽40米，采用沥青混凝土路面，道路按城市次干路的标准设计。主要内容包括道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通设施工程等。 | 2017-2018 | 4889.2 | 750 | 4000 | 县公用事业管理局 |  |
| 4 | 县城建设路北段道路工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 道路全长1250米，宽30米。建设内容包括：道路工程（沥青路面）、排水工程、交通工程、绿化工工程、电气工程等，总投资估算7600万元。 | 2017-2018 | 7675.78 | 1000 | 6000 | 县公用事业管理局 |  |
| 5 | 县城工业大道（博罗大道至北环一路）升级改造工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 道路全长1650米，宽60米。建设内容为：道路工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程等及其附属设施，工程总投资8147万元。 | 2017-2018 | 8274.8 | 1800 | 6000 | 县公用事业管理局 |  |
| 6 | 县城蓄能路（一期）升级改造工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 起点接博罗大道，终点至于广惠高速路高架桥下，全长2306米，道路等级为城市主干道。项目分三段，其中博罗大道至怡景路段长500米，路宽40米，双向六车道；怡景路至北环一路段长800米，路宽38米，双向六车道；北环一路以北至高架桥下长1006米，路宽38米，双向六车道。 项目主要建设内容包括道路、排水、照明、绿化景观、交通等专业工程。 | 2018-2019 | 15311.06 | 1200 | 3000 | 县公用事业管理局 |  |
| 7 | 县城经二路建设工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 经二路西侧道路长约857米，东侧道路长约841米，道路中间为10米宽规划排洪渠，规划总红线宽50米，双向6车道，设计速度为50km/h。道路等级为城市次干道，方案设计内容包括道路工程、排洪渠及雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程及绿化工程。 | 2018-2019 | 7900.68 | 600 | 3000 | 县公用事业管理局 |  |
| 8 | 县人民医院新址周边道路及排渠工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 本项目建设内容包括博罗县人民医院新址周边道路A线、B线、C线新建工程及A线北侧排渠改造工程，道路总长为1935米，其中A线长980米，宽39米；B线长506米，宽50米；C线长449米，宽30米。排渠改造总长1057米。 | 2018-2019 | 16700.48 | 1000 | 5000 | 县公用事业管理局 |  |
| 9 | 博罗县石湾镇大牛垒电排站工程 | 曾建添 | 县水务局 林建辉 | 石湾镇 李耀键 | 包括进水前池、泵房、出水箱涵、防洪闸及管养房。大牛垒电排站设计排涝流量25.15m3/s，安装4台630kW立式轴流泵机组，总装机容量为2520kW。 | 2016-2018 | 4785 | 4500 | 285 | 石湾镇人民政府 |  |
| 10 | 石湾镇大牛垒生活污水处理厂及配套管网工程 | 曾建添 | 县住建局 薛文雄 | 石湾镇 李耀键 | 大牛垒污水处理厂一座，占地约30.3亩，处理规模1.5万吨/日；配套管网4736米，管径DN800-DN1200。 | 2017-2018 | 8676.89 | 5327 | 3000 | 石湾镇产业发展有限公司 |  |
| 11 | 石湾镇西基生活污水处理厂建设工程及管网配套建设工程 | 曾建添 | 县住建局 薛文雄 | 石湾镇 李耀键 | 西基污水处理厂一座，占地13442.8平方米，处理规模1.0万吨/日；配套管网10570米，管径DN400-DN1200。 | 2017-2018 | 5168.73 | 3668 | 1500 | 石湾镇产业发展有限公司 |  |
| 12 | 博罗县石湾镇新城区污水管网接驳工程 | 曾建添 | 县住建局 薛文雄 | 石湾镇 李耀键 | 建设污水主干道6606米，管径DN400-DN1000；建设一座污水泵站，规模2万m3/d。 | 2017-2018 | 5269.86 | 2100 | 3170 | 石湾镇生活污水处理厂 |  |
| 13 | 博罗县长宁镇罗浮东路路面建设工程 | 孙伟存 | 县政府办 王 琳 | 长宁镇 李 平 | 本工程项目路线全长为2950米，按二级公路兼顾城市道路功能标准设计，设计速度为60km/h，双向四车道，路基宽度19米。本项目推荐方案估算总造价4999.34万元，平均每千米造价1694.69万元。其主要工程有：路基工程，路面工程，排水工程，雨水工程，综合管线（规划预留），桥涵工程，交叉工程，交通工程及沿线设施，照明工程，环保绿化工程，其他工程。 | 2017-2018 | 4999.34 | 2500 | 2000 | 长宁镇人民政府 |  |
| 14 | 博罗县龙华镇生活污水处理提标及截污干管二期工程 | 张志崇 | 县住建局 薛文雄 | 龙华镇 刘才庆 | 敷设污水截污干管管网总长10811米。其中钢筋混凝土管Ⅱ级排水管DN1800，总长200米；HDPE双壁波纹管DN600，总长8767米；HDPE双壁波纹管DN400，总长1844米；破路修复面积18535平方米。5000吨生活污水处理提标。 | 2017-2018 | 3172.04 | 1000 | 2172 | 龙华镇人民政府 |  |
| 15 | 福园路（X195线园洲段）改造工程 | 谭锦旺 | 县政府办 王 琳 | 园洲镇 熊满池 | 全长约8610米，其中兴园路至园洲大道段道路规划宽度为32米，双向四车道设计，长约为450米；园洲大道至福田镇区交界段，道路规划宽度为45米，为双向六车道设计，长约为8160米。 | 2018-2020 | 35544.6 | 1000 | 5000 | 园洲镇人民政府 |  |
| 16 | 东坡大道（园洲段）一期工程 | 谭锦旺 | 县政府办 王 琳 | 园洲镇 熊满池 | 东坡大道（园洲段）一期（K3＋000－K7＋573）全长4753米，主车道设计宽度为30米，双向4车道。 | 2017-2019 | 14300 | 2000 | 5000 | 园洲镇人民政府 |  |
| 17 | 惠州龙江东江大桥及引道工程 | 谭锦旺 | 县政府办 王 琳 | 园洲镇 熊满池 | 惠州龙江东江大桥及引道工程包括龙江东江大桥及引道和上园路，均采用一级公路技术标准。龙江东江大桥及引道设计速度80km/h，采用双向四车道，全长1622米，路基宽26米。桥梁长度为1202米，占路线总长74.1%，其中特大桥一座1202m/1，涵洞1道，辅道桥4座。上园路设计速度60km/h，采用双向六车道形式，预留八车道，路线长5860米，路基宽31.5米。其中小桥2座，涵洞2道。 | 2011-2018 | 46089 | 16540 | 5000 | 惠州龙江东江大桥管理有限公司 |  |
| 18 | 博东科技园低丘缓坡基础设施建设工程 | 谭锦旺 | 县政府办 王 琳 | 杨侨镇 黄振明 | 占地面积0.78平方千米，场平土方量约2352417立方米，在低丘缓坡范围内建设樟岭路、规划一路、双杨路、规划三路、高岭路、黄果路，主要包括道路、给排水、照明、电力管沟、通信管道、交通、绿化等工程。 | 2017-2018 | 17759 | 5000 | 12759 | 杨侨镇人民政府 |  |
| 19 | 博罗县生活垃圾焚烧发电厂二期项目 | 李 林 | 县政府办 朱业华 | 县环卫局 黄国雄 | 1×350t/d机械炉排焚烧炉+1×9MW凝汽式汽轮发电机组。 | 2017-2018 | 18000 | 10000 | 8000 | 光大环保能源（博罗）有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 20 | 博罗县中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目 | 潘燕梅 | 县政府办 李振源 | 县水务局 林建辉 | 我县列入中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目的建设项目共10宗，分三年实施，规划总投资2.5亿元，主要建设内容为水系沟通工程、清淤疏浚与清障工程、岸坡整治工程、生态修复及景观工程、交叉建筑物处理工程。 | 2015-2018 | 24977.66 | 20000 | 4977.66 | 博罗县水务工程建设管理中心 |  |
| 21 | 博罗大桥两端出口路南出口（江南大道）工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 项目全长8.499千米，其中东段共2.908千米，西段5.591千米，道路等级为一级公路兼具城市主干路，双向八车道，路基宽约48-60米，采用沥青混凝土路面，采用PPP模式建设。 | 2016-2019 | 76647 | 30550 | 20000 | 惠州中铁建港航局基础设施投资有限公司 | 2018市重点 |
| 22 | 博罗县双龙大道公路工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 项目全长10.199千米，采用一级公路标准进行建设，路基宽32米，双向六车道，沥青混凝土路面，设计速度采用80km/h，采用PPP模式建设。 | 2017-2020 | 80722 | 10000 | 20000 | 惠州中铁建港航局基础设施投资有限公司 | 2018市重点 |
| 23 | 广河高速公路麻陂北互通出入口连接线 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 路线全长4004米，起点接广河高速麻陂互通，终点接国道G205。采用二级公路标准建设，双向四车道，设计车速60km/h，采用沥青混凝土路面。 | 2018-2020 | 8777.75 | 0 | 2000 | 县交通运输局 |  |
| 24 | 博罗县东江大道工程（博罗大桥至粤湘高速段） | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 路线全长约12014米，按照一级公路兼具城市主干道标准建设，双向六车道，设计车速60km/h，整体式路基宽33.5-45.25米，采用沥青混凝土路面。 | 2018-2021 | 112596.13 | 0 | 5000 | 县交通运输局 |  |
| 25 | 博罗县环罗浮山道路工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 路线长43815米，路基8.5米，路面宽7.6米，采用中等标准的综合慢行道标准。 | 2018-2021 | 59397.33 | 0 | 5000 | 县交通运输局 |  |
| 26 | 博罗县X217线横河段改建工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 全长2678米，按照二级公路标准进行建设，路基宽12米，路面宽9米，采用水泥混凝土路面。拟采用PPP投资模式建设。 | 2018-2019 | 5259.36 | 0 | 3000 | 县交通运输局 |  |
| 27 | 博罗县杨侨镇博东大道杨侨段改造工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 杨侨镇 黄振明 | 改造道路全长3800米，在旧道路基础上扩建成双向六车道的城市主干道，路基宽度由道路宽度17.5米，扩建成53米，原水泥砼路面加铺4厘米+7厘米的沥青砼，两侧扩建部分按新建路面改造，同时设置6.25米宽辅道，4米人行道，完善绿化、路灯、地下排水排污系统等设施。 | 2017-2019 | 17616.1909 | 3000 | 7000 | 杨侨镇人民政府 |  |
| 28 | 杨村镇金杨路改建工程 | 王玉添 | 县交通运输局 朱易彬 | 杨村镇 朱冠英 | 本工程为城市次干路，全长3470米，路基宽度29米（局部27米），主车道为双向6车道，设计车速50km/h，设置3米/2米宽的人行道；杨村桥两侧加宽6.7米，终点处按平交设置的要求新建一座60米匝道桥；完善排水工程、道路设施及管线管沟工程、绿化工程及环境保护工程等。项目总投资：6625.54万元，其中建安费估算5461.79万元。 | 2018-2019 | 6625.54 | 0 | 6625.54 | 杨村镇人民政府 |  |
| 29 | 博罗县公庄河杨村圩镇段综合治理工程（二、三期） | 林坤平 | 县政府办 李振源 | 杨村镇 朱冠英 | 1﹒二期工程主要建设杨村灌区渠首建筑物及排洪渠水陂各一座，投资估算为3159万元；2﹒三期工程主要修建杨村一桥至飞鹅岭排洪渠出口左岸堤防，长1635.276米，兼顾建设木棉坝水景观广场，投资估算为3692万元。 | 2018-2019 | 6851 | 0 | 6851 | 杨村镇人民政府 |  |
| 30 | 博罗县公庄河（杨村段）治理工程 | 林坤平 | 县政府办 李振源 | 县水务局 林建辉 | 本工程整治长度约为37685米。其中包括：公庄河干流段24185米（起点为金龙大道布联大桥，终点为公庄河与麻陂水汇合口下游约1.5千米处）；宝溪水6002米（起点为218县道，终点为与公庄河汇河口），柏塘河5170米（起点为金龙大道，终点为与公庄河汇河口）；公庄河人工渠道：人工渠一0.302米，人工渠二0.693米，飞鹅岭排洪渠0.866米。其中，河道清淤总长度约22500米，护岸总长度约22740米，堤防加固长度2.066千米，新建桥梁2座，堤岸交通及连接道路长约3793米。 | 2018-2019 | 8167 | 300 | 4000 | 博罗县水务工程建设管理中心 |  |
|  | 现代产业项目（27项） |  |  |  |  |  | 3362200 | 984600 | 375000 |  |  |
| 31 | 欣旺达惠州新能源项目 | 江菊莲 | 谭锦旺 | 园洲镇 熊满池 | 建设占地约1100亩的大型新能源产业基地。 | 2013-2022 | 600000 | 196000 | 40000 | 欣旺达惠州新能源有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 32 | 惠州市中新工业园汽车零配件生产项目 | 陈国煌 | 县政府办 朱瑞明 | 石湾镇 李耀键 | 建成汽车发动机、各传感器、传动系统、制动系统、电脑板控制、内外饰件、汽车电子、汽车灯具等为主导的多条产业链。 | 2015-2020 | 500000 | 30000 | 20000 | 博罗县石湾镇产业发展有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 33 | 广东博森旅游文化项目 | 余瑞芳 | 县文体旅游局 朱炳文 | 福田镇 谭文福 | 一期1300亩，规划有五星级酒店、稻田、公寓、趣味攀岩、陶艺学校、花海和接待中心等项目。2018-2019年主要建设“博森绿洲花园”项目。 | 2016-2023 | 500000 | 20000 | 15000 | 广东博森旅游文化投资有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 34 | 惠州市左右家俬生产项目 | 张利生 | 县国土资源局 张志勇 | 杨村镇 朱冠英 | 总建筑面积300000平方米，产品名称：沙发、茶几及配套产品，设计生产能力：年产约10万套。 | 2017-2020 | 70000 | 40000 | 5000 | 惠州左右家私有限公司 | 2018市重点 |
| 35 | 惠州春兴精工生产项目 | 周四安 | 博罗供电局 袁俊亮 | 龙溪街道办 钟桂来 | 惠州年产智能互联设备精密构件470万件生产项目，项目占地118000平方米，年产上述产品470万件。 | 2017—2019 | 120000 | 50000 | 20000 | 惠州春兴精工有限公司 | 2018市重点 |
| 36 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司二期扩建项目 | 潘 智 | 县科工信局 翟雄伟 | 湖镇镇 陈灿林 | 占地面积1512平方米，建筑面积4400平方米；形成2100吨/年锂电池专用电解铜箔生产能力。 | 2018-2019 | 13000 | 0 | 10000 | 惠州联合铜箔电子材料有限公司 |  |
| 37 | 东方树玫瑰园生态旅游项目 | 潘 智 | 县文体旅游局 朱炳文 | 湖镇镇 陈灿林 | 占地面积133200平方米，玫瑰园及各类花卉培育种植11万平方米，蔬果体验区1万平方米，行政、科研配套用地6660平方米，休闲养生1万平方米。 | 2017-2022 | 10000 | 4000 | 6000 | 惠州市皇家宫廷树玫瑰园有限公司 |  |
| 38 | 惠州市中洲环保材料生产项目 | 曾建添 | 县环保局 胡劲松 | 石湾镇 李耀键 | 占地面积157.49亩，建筑面积80000平方米，建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2016-2018 | 30000 | 15000 | 5000 | 惠州市中洲环保资源有限公司 |  |
| 39 | 惠州市大红马服装生产项目 | 杨旭先 | 县商务局 陈永平 | 园洲镇 熊满池 | 建设占地约255亩的服装及辅料产业园区。 | 2014-2019 | 30000 | 24100 | 3000 | 惠州市大红马实业有限公司 |  |
| 40 | 广东采健蜜蜂树生态农业有限公司旅游景区建设项目 | 田胜思 | 县文体旅游局 朱炳文 | 泰美镇 黄海聪 | 由山地、小溪、鱼塘组成，其中建设用地规模约3.5万平方米，旅游配套设施用地约13.5万平方米，主要建设蜂主题观光工厂、博物馆、度假村等。 | 2017-2020 | 30000 | 5000 | 10000 | 广东采健蜜蜂树生态农业有限公司 |  |
| 41 | 博罗电视机及显示器背光源生产项目 | 田胜思 | 县发改局 张福生 | 泰美镇 黄海聪 | 占地面积100000平方米，总建筑面积100000平方米（租用），产品名称：背光源模组，设计生产能力：年生产背光源模组共2140万台。 | 2017-2020 | 41000 | 26000 | 15000 | 惠州明凯实业有限公司 | 2018市重点 |
| 42 | 工业自动化机械手及多关节工业机器人项目（杨森机器人项目） | 郑展基 | 县科工信局 翟雄伟 | 柏塘镇 王海棠 | 规划用地面积约30000平方米，总建筑面积28100.46平方米，建设厂房、办公楼、员工宿舍及其他配套设施；主要生产机械手、集成自动化设备、模内贴标系统、关机机器人。 | 2018-2019 | 11200 | 1700 | 5000 | 惠州市杨森工业机器人有限公司 |  |
| 43 | 惠州市泰康科技产业园 | 孙伟存 | 县政府办 杨东生 | 罗阳街道办 林志华 | 建设内容：医疗器械生产与制造、电线电缆产品生产与制造、研发中心规模：总建筑面积约24万平方米。 | 2017-2020 | 180000 | 1000 | 35000 | 罗浮山医疗器械有限公司、惠州市华泰益康有限公司、广东环威电线电缆有限公司 | 2018市重点 |
| 44 | 鼎冠塑胶玩具生产基地项目 | 张瑞嫦 | 县科工信局 翟雄伟 | 湖镇镇 陈灿林 | 建设5万平方米玩具生产基地。 | 2016-2018 | 40000 | 30000 | 10000 | 博罗县鼎冠塑胶玩具有限公司 | 2018市重点 |
| 45 | 原嘉乐斯物流市场升级改造 | 张学文 | 县市场监管局 彭仲来 | 泰美镇 黄海聪 | 占地4.2万平方米，升级改造为商贸市场、酒店及商住楼综合体。 | 2017-2019 | 20000 | 5000 | 8000 | 惠州明凯实业有限公司 |  |
| 46 | 博罗消费电子金属精密结构件建设项目 | 邓东方 | 县发改局 张福生 | 罗阳街道办 林志华 | 厂区内所有道路、绿化设施完成施工，办公楼装修完成，宿舍楼装修完成，厂区所有建筑完成验收，全面投入使用。 | 2017-2019 | 109000 | 40300 | 40000 | 惠州市嘉恒实业投资有限公司 | 2018市重点 |
| 47 | 博罗罗阳大润发项目 | 邓东方 | 县市场监管局 彭仲来 | 罗阳街道办 陈 湘 | 基础设施建设、综合购物广场及配套的物流商住综合体建设；建设规模总占地面积约29338.21平方米，总建筑面积约146301.15平方米。 | 2016-2018 | 40000 | 30000 | 10000 | 惠州市红润发投资有限公司 | 2018市重点 |
| 48 | 惠州市新星轻合金材料项目 | 张志崇 | 县国土资源局 张志勇 | 龙华镇 刘才庆 | 投资规模为15亿元，建设面积：180000平方米，厂房、研发及附属设施，产品：铝钛硼合金、金属钛合金、机电装备、惰性阳极材料制造和镁合金板材，设计生产能力：铝钛硼合金60000吨，金属钛合金30000吨，其他新型合金材料30000吨，所有生产设备为深圳母公司研发制造。 | 2016-2021 | 150000 | 10000 | 20000 | 惠州市新星轻合金材料有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 49 | 博罗生产电线电缆项目 | 张志崇 | 县发改局 张福生 | 龙华镇 刘才庆 | 该项目总占地面积约163亩，总建筑面积12万平方米（主要为钢结构），建设内容为厂房4栋，宿舍楼3栋，行政办公楼1栋，生产产品为电线电缆，设计年产量达50万千米。 | 2017-2019 | 50000 | 3000 | 20000 | 深圳深缆科技有限公司 | 2018市重点 |
| 50 | 岭南荔枝庄园观光酒庄 | 庄惠达 | 县文体旅游局 朱炳文 | 观音阁镇 黄卓豪 | 建设厂房及厂区基础设施研究、展销、观光中心。 | 2017-2019 | 28000 | 5000 | 5000 | 广东荔枝庄园酒业有限公司 |  |
| 51 | 博罗贤丰新能源材料科技项目 | 谭锦旺 | 县科工信局 翟雄伟 | 园洲镇 熊满池 | 该项目占地45256平方米，建设5栋厂房，实验室、综合楼、宿舍各1栋，总建筑面积45400平方米，主要生产卤水提锂专用锂离子富集材料，年产量4500吨。 | 2017- 2019 | 25000 | 5000 | 15000 | 贤丰（惠州）新能源材料科技有限公司 | 2018市重点 |
| 52 | 博罗宏兴茶山休闲谷项目 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 柏塘镇 王海棠 | 建设白岭道教文化主题养生谷、四村养心湖度假村和黄竹生态休闲度假区。 | 2015-2024 | 300000 | 71000 | 10000 | 惠州宏兴茶山休闲谷有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 53 | 中国·罗浮山文化产业孵化基地（二期）项目 | 蔡柏平 | 县文体旅游局 朱炳文 | 长宁镇 李 平 | 项目占地面积103000平方米，建筑面积128966.9平方米，主要建设演播厅、演播厅配套用房、办公楼、服务中心、创业园、员工宿舍、十三行同文街副街。 | 2017-2018 | 65000 | 50000 | 15000 | 惠州罗浮山帝尊实业有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 54 | 罗浮山名流幸福庄园一期项目 | 张文斌 | 县住建局 薛文雄 | 罗浮山管委会 孙立武 | 酒店及商业配套设施等。 | 2011-2019 | 150000 | 100000 | 20000 | 博罗名流实业有限公司 | 2018市重点 |
| 55 | 罗浮山宝能旅游服务设施建设项目 | 张文斌 | 县文体旅游局 朱炳文 | 罗浮山管委会 孙立武 | 项目占地面积为343亩，计划总投资20亿元，分四期建设。为岭南风格建筑，项目规划包括文化体验、滨水风情、田园养生、商务休闲等四大特色主题区。 | 2013-2019 | 200000 | 190000 | 5000 | 惠州宝能泰丰置业有限公司 |  |
| 56 | 广东罗巴克饮料生产项目 | 徐广基 | 县商务局 陈永平 | 园洲镇 熊满池 | 建设占地约106亩的饮料生产项目。 | 2015-2018 | 20000 | 11700 | 5000 | 广东罗巴克实业有限公司 |  |
| 57 | 振昌胶粘制品（惠州）生产项目 | 徐广基 | 县商务局 陈永平 | 园洲镇 熊满池 | 建设占地约305亩高端电子及粘胶制品产业园区。 | 2014-2019 | 30000 | 20800 | 3000 | 振昌胶粘制品（惠州）有限公司 |  |
|  | 民生工程项目（15项） |  |  |  |  |  | 658832 | 92808 | 139930 |  |  |
| 58 | 博罗县人民医院新院建设项目 | 张利生 | 县卫计局 王筱红 | 县人民医院 扶 玲 赵叶平 | 项目按三级甲等综合医院标准建设、设计床位1000张。项目总用地面积107884平方米，总建筑面积168917平方米，其中地上建筑面积114317平方米，地下室（地下车库）面积54600平方米。总机动车停车位1743个，其中地上355个，地下1388个。另有地上非机动车停车2000平方米。主要建设内容为门诊医技综合楼、住院楼、行政公寓综合大楼、传染病楼、污水处理系统、锅炉房等辅助配套设施用房以及绿化照明广场道路等配套工程。建设投资为78886.86万元，建设所需资金由县财政筹措解决。 | 2016-2020 | 100000 | 5000 | 20000 | 县人民医院 | 2018市重点 |
| 59 | 龙溪新二中项目 | 周四安 | 县教育局 叶志雄 | 龙溪街道办 钟桂来 | 总用地面积为60293平方米，总建筑面积54456.8平方米。其中，计容建筑面积49693.71平方米，包括教学楼建筑面积14798.97平方米，综合楼建筑面积6387.22平方米，图书馆建筑面积2976平方米，体育馆建筑面积2436平方米，食堂建筑面积2986.12平方米，学生宿舍建筑面积13006.44平方米，教师宿舍建筑面积7102.96平方米。 | 2017-2019 | 21611.41 | 300 | 5000 | 龙溪街道办 |  |
| 60 | 博罗县第三人民医院及景观绿化工程 | 曾建添 | 县卫计局 王筱红 | 石湾镇 李耀键 | 拟在石湾镇卫生院的基础上升级扩建，项目占地面积28280平方米，总建筑面积31249.7平方米，拟新建住院楼12127平方米、医技楼3105平方米、教学楼1775平方米、连廊700平方米、设备楼500平方米、中心供氧100平方米、地下室4150平方米、污水处理100平方米、原有门诊综合楼改造、原有中心幼儿园装修工程（临时办公），旧建筑拆除工程、室外工程项目及新建用房相关配套设施（环保设施、消防系统、绿化、道路、停车场等）项目总投资约为12269万元（不含设备购置和专科装修4400万元、信息化建设1000万元、人才引进和培养374万元）。 | 2017-2019 | 12260 | 300 | 5000 | 石湾镇卫生院 | 2018市重点 |
| 61 | 博师高级中学 | 张建光 | 县政府督查办 张国平 | 县教育局 叶志雄 罗阳街道办 林志华 | 本项目建成将实现博罗县高中教育均衡化和合理布局，新增优质高中学位1300个，学生数达5000人，教学班90个，配置教师417人。占地面积约17.2万平方米，建筑面积约8.9万平方米。 | 2017-2019 | 47372 | 16000 | 10000 | 博师高级中学 | 2018市重点 |
| 62 | 博罗中专新校区 | 张建光 | 县政府督查办 张国平 | 县教育局 叶志雄 | 规划用地面积105038平方米。主要建设内容有：教学楼、实训楼、综合楼、学生宿舍、学生食堂、教师公寓、运动场、校门、围墙等。可容纳在校生4000人。 | 2017-2019 | 19733 | 1308 | 4000 | 博罗中等专业学校 | 2018市重点 |
| 63 | 城东学校 | 张建光 | 县政府督查办 张国平 | 县教育局 叶志雄 | 城东学校占地面积87818平方米（约132亩），建筑面积约75753平方米；小学建设规模为60个教学班；初中48个教学。 | 2018-2020 | 35039.68 | 0 | 8000 | 县教育局 |  |
| 64 | 杨侨中学扩建工程 | 张建光 | 县教育局 叶志雄 | 杨侨镇 黄振明 | 4000个学位，建筑占地5659平方米，总建筑面积23866平方米，主要建设内容：1﹒教学楼，2、综合楼，3﹒学生食堂，4﹒学生宿舍，5﹒教师工作用房。 | 2017-2020 | 6616 | 200 | 500 | 杨侨镇人民政府 |  |
| 65 | 博罗农商银行大厦 | 刘水金 | 县政府办 杨东生 | 罗阳街道办 陈 湘 | 建设写字楼一栋，总用地面积24661平方米，总建筑面积66587平方米。 | 2016-2020 | 56000 | 18000 | 20000 | 惠州市盛隆实业有限公司 |  |
| 66 | 博罗县龙华镇3万吨自来水厂项目 | 张志崇 | 县水务局 林建辉 | 龙华镇 刘才庆 | 工程内容包括新建净水厂一座，处理规模为30000立方米/每天。包括常规处理、污泥处理及相应的变配电系统、自控系统和水厂总平面布置等。 | 2018-2020 | 4400 | 300 | 2000 | 龙华镇人民政府 |  |
| 67 | 博罗县杨村镇中心卫生院升级为博罗县第二人民医院 | 钟水和 | 县卫计局 王筱红 | 杨村镇 朱冠英 | 新增建筑面积46100平方米，编制床位400张。 | 2017-2019 | 26000 | 3000 | 8000 | 杨村镇中心卫生院 | 2018市重点，申报省重点 |
| 68 | 龙华镇新中心市场项目 | 李 林 | 县市场监管局 彭仲来 | 龙华镇 刘才庆 | 包含农贸市场、鲜活农副产品街、干货农副产品街、商业步行街、临时蔬菜水果大棚批发市场等。 | 2018-2020 | 20000 | 300 | 5000 | 龙华镇人民政府 |  |
| 69 | 广东技术师范学院天河学院博罗龙华校区项目 | 潘燕梅 | 县教育局 叶志雄 | 龙华镇 刘才庆 | 项目首期建筑面积136068平方米，占地面积113390平方米，主要新建行政办公楼、教学楼、图书馆、实验室、学生宿舍、食堂、实训车间、研发中心等。 | 2017-2020 | 200000 | 25000 | 20000 | 广东技术师范学院天河学院 | 2018市重点，申报省重点 |
| 70 | 博罗县粮油储备新库区项目 | 潘燕梅 | 县政府办 李振源 | 县粮食局 李新华 | 建设项目用地总面积99219平方米。建设总面积36752平方米，包括：5万吨容量粮食仓库9栋15120平方米，1500吨食用植物油库2800平方米，日产100吨大米加工厂4899平方米，综合服务及生活区5155平方米，粮食批发部3600平方米，生产辅助用房5177平方米。 | 2017-2019 | 24436 | 10000 | 7430 | 县粮食储备库 | 2018市重点，申报省重点 |
| 71 | 广州珠江职业技术学院福田校区二期项目 | 何金华 | 县教育局 叶志雄 | 福田镇 谭文福 | 二期工程总建筑面积18.8万平方米，主要包括教师公寓、恒温游泳馆、学生公寓、专家楼、创新创业园区、中药科普园区、国际交流中心、人文绿化景观等。 | 2017-2020 | 60000 | 8000 | 20000 | 惠州市华磐教育发展有限公司 | 2018市重点，申报省重点 |
| 72 | 博罗县榕城中学二、三期工程 | 张光灵 | 县政府督查办 张国平 | 县教育局 叶志雄 | 学生宿舍2栋、体育馆、综合楼、教学楼（初中部）、教职工宿舍、停车库、地下室。规划面积141亩，建筑面积151亩。 | 2017-2018 | 25364 | 5100 | 5000 | 榕城中学 |  |

博罗县2018年重点建设前期预备项目列表

投资单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主管县领导 | 协调领导 | 责任单位及 领导 | 建设规模 | 估算总投资 | 建设单位 | 申报省市 重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（38项） |  |  |  |  | 9220177.64 |  |  |
|  | 基础设施项目（16项） |  |  |  |  | 681377.64 |  |  |
| 1 | 滨江路东段建设工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 滨江路东段路线全长1517.838米，双向四车道，起于滨江路，止于滨江路北段起点。路基全宽40米，路面采用沥青混凝土路面。箱涵长为215米，项目包含道路、排水、绿化、照明、交通等工程。 | 16583 | 县公用事业管理局 |  |
| 2 | 体育大道东延段（二期）市政工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 西起现状体育大道东延段（首期）终点（即规划宝瑞路路口处），东至惠城区四环路，线路全长约1240米。道路规划设计为城市I级主干道，道路红线宽50米，车行道为双向六车道，设计速度为60km/h。本次主要设计内容包括道路工程、排水工程、综合管廊工程、照明工程和绿化工程等。 | 21715 | 县公用事业管理局 |  |
| 3 | 西湖湿地公园建设工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 包括西湖湿地公园及东江北岸滨江带建设工程。其中西湖湿地公园建设范围为：北至国道G324，南临东江，西至五十米规划路，东至建业大道，面积约158.65公顷，内含两条城市主干道（规划五十米路和振兴大道）；东江北岸滨江带建设范围为：西起西湖湿地公园西侧五十米规划路，东至矮岗路南段，全长约4800米。 | 50868 | 县公用事业管理局 |  |
| 4 | 榕溪沥整治景观工程 | 关文华 | 县政府办 黄锦强 | 县公用事业管理局 王权旺 | 榕溪沥水清岸绿综合整治工程是一个集河道改造、河道两岸截污、河道景观提升的综合整治工程，工程范围为北起北环一路，南至榕溪沥闸，总长3407米。 | 8725.79 | 县公用事业管理局 |  |
| 5 | 石湾环城路 | 曾建添 | 县交通运输局 朱易彬 | 石湾镇 李耀键 | 该工程分为一期、二期实施：一期道路工程长为2970米，二期道路工程长为5300米。 | 83000 | 石湾镇人民政府 |  |
| 6 | 石湾黄巢墩大道 | 曾建添 | 县交通运输局 朱易彬 | 石湾镇 李耀键 | 该工程分为一期、二期实施：一期道路工程长为3140米，二期道路工程长约7600米。 | 116000 | 石湾镇人民政府 |  |
| 7 | 博罗县石湾镇西基排涝站工程 | 曾建添 | 县水务局 林建辉 | 石湾镇 李耀键 | 西基排涝站设计排涝流量9.9m3/s，安装3台280kW立式轴流泵机组，总装机容量为841kW。 | 3000 | 石湾镇水利所 |  |
| 8 | 博罗县低丘缓坡项目基础设施建设工程 | 谭锦旺 | 县政府办 陈贵良 | 龙溪街道办钟桂来 园洲镇熊满池 杨侨镇黄振明 | 本项目属于国土资源部低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点项目。项目总占地4714亩，建设内容包括：龙溪街道低丘缓坡项目基础设施建设工程、博东科技园低丘缓坡项目基础设施建设工程、园洲时尚产业园基础设施建设。 | 120000 | 园洲镇人民政府 龙溪街道办 杨侨镇人民政府 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 9 | 博罗县工业园区基础设施建设工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县工业园区管理委员会 张 燕 | 场地平整，园区道路建设，道路两旁绿化及道路硬底化，路灯安装等基础设施安装，雨污水管网铺设，60万平方土地未平整。 | 15000 | 县工业园区管理委员会 |  |
| 10 | 博罗县北环路（义和至飞龙大道）公路工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 路线长4058米，起点在义和广场接国道G324线，终点接飞龙大道。一级公路标准，双向八车道，设计行车速度80km/h，路基宽度37.5米，路面结构为沥青混凝土路面。 | 20600 | 县交通运输局 |  |
| 11 | 博罗县双杨路建设工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 双杨路是205国道在博罗县境内一段道路，呈东西走向，西起杨村镇塘角村与金龙大道相交，从博罗县工业园区经过，终点在杨侨镇大坑办事处樟木楼。路线全长约8200米，其中杨村镇界内3600米，杨侨镇界内4600米，博罗县工业区界内2300米（含已建成900米）。 | 63468 | 县交通运输局 |  |
| 12 | 博深高速公路义和互通立交连接线扩建工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 县交通运输局 朱易彬 | 路线全长1865米。采用一级公路兼城市快速路标准进行扩建，路基设计宽度32米，双向六车道。 | 9688.67 | 县交通运输局 |  |
| 13 | S215线惠河高速杨村出口段改建工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 杨侨镇 黄振明 | 本项目路线全长1950米，路基宽度28米，含涵洞190m/5座，框架地桥道24m/座，交叉工程3处，挖方66300立方米，填方72539立方米，同时设置完善的排水、排污系统，照明工程（路灯），人行道，绿化等市政设施。 | 10974 | 杨侨镇人民政府 |  |
| 14 | 长宁穿镇大道升级改造项目 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 长宁镇 李 平 | 项目路线全长为6480米，按一级公路结合城市主干道标准设计，设计速度为80km/h，标准路基宽度50米。工程建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、交叉工程、交通工程、照明工程等。 | 56106 | 长宁镇人民政府 |  |
| 15 | 博罗县东坡大道（长宁至园洲段)新建工程 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 长宁镇 李 平 | 位于博罗县长宁境内，起点接长宁镇国道G324，终点在长宁镇与园洲镇的边界平交相接，路线全长3000米。主车道设计车速为60km/h，采用标准双向四车道二级公路及城市次干路断面，路基宽度为25.5米。建设内容包括道路工程、土石方工程、排水工程、给水工程等。 | 13000 | 长宁镇人民政府 |  |
| 16 | 罗浮供水有限公司供水工程 | 徐广基 | 县水务局 林建辉 | 园洲镇 熊满池 | 项目建设内容包括：1﹒铺设显岗水库至园洲镇DN1200mm输水管道，管道总长约17.2千米，沿线占地约103亩；2﹒建设生产能力5万吨/日的自来水厂，厂区用地约123.7亩，主要建（构）筑物包括原水提升及配水池、絮凝沉淀池、V型滤池、二级泵房、排泥水调节池及回用水池、脱水机房、综合加药间、机修及仓库用房、综合办公用房及值班宿舍等；3﹒铺设镇内主要供水管道约65千米。 | 72649 | 罗浮供水有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
|  | 现代产业项目（19项） |  |  |  |  | 8483800 |  |  |
| 17 | 博罗风景网智慧旅游示范基地 | 余瑞芳 | 县文体旅游局 朱炳文 | 长宁镇 李 平 | 建设风景网运营中心和智慧旅游配套区，国际高峰论坛区，体验区，养生度假区，农林体验区五大区域。 | 380000 | 深圳市风景智联科技有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 18 | 前沿国际无人驾驶汽车小镇测试中心 | 周四安 | 县科工信局 翟雄伟 | 龙溪街道办 钟桂来 | 总规划5.73平方千米，一期1500亩建设用地（其中启动区500亩用地指标，占地1000亩）建设无人驾驶车测试中心，办公场地，相关配套。 | 300000 | 前沿科技 | 2018市重点预备 |
| 19 | 汽车、手机用轻量化新材料铝合金液直供技改项目 | 周四安 | 县科工信局 翟雄伟 | 龙溪街道办 钟桂来 | 项目占地2万平方米，投资1亿元，年产约5万吨铝合金材料。 | 10000 | 上海师翼驰铝合金新材料有限公司 |  |
| 20 | 博罗客塘里新农村生态旅游项目 | 潘 智 | 县文体旅游局 朱炳文 | 湖镇镇 陈灿林 | 计划建设和升级旅游配套设施、项目用地面积300亩。 | 50000 | 惠州市客塘里乡村旅游发展有限公司 | 2018市重点预备 |
| 21 | 惠州（石湾）综合物流园 | 曾建添 | 县商务局 陈永平 | 石湾镇 李耀键 | 惠州（石湾）综合物流园，初步选址位于石湾镇西南部，紧靠广东铁路国际物流基地，主要是为了承接广东铁路物流基地辐射带动而规划建设的园区。园区以铁路为界分为东西两大片区，总用地规模约2864.35亩，东片区包含4个功能区组成，分别为公路港、工贸配送中心、生活物资配送中心、电子产品仓储等；西片区包含11个功能区组成，分别为物流仓储区、第三方物流区、跨境电商区、外贸物流区、科技研发中心、孵化、信息服务中心、国际贸易总部、专业市场区、展示交易中心和增值加工区等。 | 500000 | 博罗石湾市政建设总公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 22 | 平安·罗浮山中医康养城 | 孙伟存 | 县政府办 杨东生 | 长宁镇 李 平 | 平安·罗浮山中医康养城项目，紧扣国家中医药战略，凭借粤港澳大湾区的区位优势、罗浮新城的大发展平台以及平安强大的金融资本、丰富的医疗健康资源，以高品质的中医康养为核心特色，全力打造“产、学、研、医、养、食、娱、购”一站式的世界级中医康养度假胜地。该项目建设规模约6300亩。 | 1000000 | 平安不动产有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 23 | 惠州市罗浮山洞天药市项目 | 孙伟存 | 县政府办 杨东生 | 长宁镇 李 平 | 洞天药材市场总建筑面积149万平方米，包括洞天药材市场、配套社区、酒店以及仓储物流。其中洞天药市总建筑53万平方米，总投资29.69亿元；中医学院总建筑面积21万平方米，总投资10.83亿元；酒店总建筑面积12万平方米。总投资9.13亿元；配套社区总建筑53万平方米，总投资27.95亿元；仓储物流总建筑10万平方米，总投资1.78亿元。 | 793800 | 广东森集实业发展有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 24 | 富临食品投资有限公司博罗投资食品加工配套厂项目 | 邓东方 | 县市场监管局 彭仲来 | 罗阳街道办 陈 湘 | 项目建设内容：1﹒建设富临集团控股有限公司及其子公司（简称“集团”）中国业务总部大楼；2﹒建设集团食品加工配套厂；3﹒建设集团员工宿舍楼及生活区（工人俱乐部、工人运动场）；4﹒建设集团冷冻仓库及物流仓库。 食品加工配套厂的规模：各类食品原地采购，原地加工，供应集团旗下全部或部分酒楼所需的食品。预计每月食品采购量约2000吨，每月食品加工出口量约1900吨，每年用工人数大约3000人。 | 180000 | 富临食品投资有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 25 | 博罗生态综合度假区 | 邓东方 | 县文体旅游局 朱炳文 | 罗阳街道办 陈 湘 | 拟建设集娱乐、购物、饮食、养生度假、农业观光、禅修一体的生态综合度假区，项目总用地162公顷（其中原生态景观园林用地77公顷），总建筑面积86.4万平方米。 | 300000 | 广东泰豪实业发展有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 26 | 塑米“博罗产业互联网 总部经济园区"项目 | 邓东方 | 县科工信局 翟雄伟 | 罗阳街道办 陈 湘 | 建设以信息技术为支撑的现代化产业互联网总部经济园区，项目产业互联网创业与孵化服务中心、云与数据服务中心、信息与技术服务中心、交易与结算服务中心，投资与融资服务中心、等主体功能，并配套相应硬件建筑和设施等。项目总投资50亿元，首批投资30亿元，项目建成后预计贡献年产值50亿元，综合税收1亿元。 | 500000 | 惠州市塑米信息科技有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 27 | 博罗岭南金凤凰生态旅游度假村项目 | 张志崇 | 县文体旅游局 朱炳文 | 龙华镇 刘才庆 | 项目规划用地面积8000亩，其中桉树改造项目面积7550亩，建设用地面积450亩。主要建设内容包括农业观光体验区、科技体验区、文化影视体验区、爱国主义教育体验区、休闲运动体验区、精品庄园体验区、云端酒店体验区、低空游览体验区、养生养老体验区等。 | 200000 | 惠州市汇谦生态旅游文化管理有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 28 | 博罗县龙华镇旭日文旅康养小镇 | 张志崇 | 县文体旅游局 朱炳文 | 龙华镇 刘才庆 | 博罗县龙华镇旭日文旅康养小镇项目总规划面积约5000亩，总投资约150亿元；旭日文旅康养小镇项目以罗浮山旅游景观带为基础，以“旭日古村”为内核，保护性修缮文化古村，创造性建设文旅康养项目，形成集观光、旅游、休闲、度假、科研、演艺为一体的绿色文旅康养小镇。 | 300000 | 惠州当代文旅房地产开发有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 29 | 博罗百岁山乡村特色旅游项目 | 谭锦旺 | 县发改局 张福生 | 横河镇 杨利强 | 百岁道特色小镇项目由深圳市景田食品饮料有限公司投资建设，总投资3亿元，占地面积2000亩，其中需要城乡建设用地规模1000亩。项目起点位于百岁山郭前生产基地，终点百岁山河口生产基地，从起点到终点全程设置有水文化博物馆、高尔夫球馆、餐厅、咖啡厅、酒店等各种文化休闲设施，将建设为集旅游、休闲、文化为一体的生态水文化游览地。 | 30000 | 广东百岁山实业有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 30 | 中国·博罗园洲时尚产业城 | 李 林 | 县政府办 朱业华 | 园洲镇 熊满池 | 本项目属于国土资源部低丘缓坡荒滩等未利用地开发利用试点项目。建设内容包括:多项基础设施。中国·园洲时尚产业城志在打造一个集创意、设计、研发、生产、物流、电商、产品展示、新闻发布、休闲度假、购物等功能于一体的时尚产业城。项目选址园洲镇桔龙村，总占地2800亩，第一期规划占地1339亩，利用10年时间打造成产业集群，成为中国及东南亚服装时尚总部。 | 1200000 | 园洲镇人民政府 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 31 | 华润罗浮山风景区项目 | 梁柳文 | 县政府办 王 琳 | 罗浮山管委会 孙立武 | 景区配套、旅游服务、康养度假区等组成的大型综合发展项目，用地面积约10000亩。 | 800000 | 华润（深圳）有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 32 | 博罗那里花开二期项目 | 张文斌 | 县文体旅游局 朱炳文 | 罗浮山管委会 孙立武 | 养生酒店、道教文化园、阳光果园、有机菜园等2400亩用地。 | 300000 | 惠州市深广瀛投资发展 有限公司 | 2018市重点预备 |
| 33 | 奥伦达部落中国岭南道家文化康养小镇 | 张文斌 | 县文体旅游局 朱炳文 | 罗浮山管委会 孙立武 | 总用地规模约10000亩，其中建设用地1000亩，其余为流转用地。 | 800000 | 广东奥伦达文化旅游开发有限公司 |  |
| 34 | 惠州市五经华商乐园项目 | 张光灵 | 县国土资源局 张志勇 | 麻陂镇 陈慧芬 | 项目总规划建设用地面积约3300亩，其中湖面面积约1100亩，首期开发约400亩。建设成休闲、观光、旅游为主题的绿色生态商务生活区，配套五星级商务酒店，观光农业。 | 800000 | 惠州市华商乐园实业有限公司 | 2018市重点预备，申报省重点预备 |
| 35 | 国泰物流园项目 | 张光灵 | 县商务局 陈永平 | 麻陂镇 陈慧芬 | 一期占地面积200亩，建筑面积约13万平方米，投资约40000万元。 | 40000 | 惠州市国泰农贸有限公司 |  |
|  | 民生工程项目（3项） |  |  |  |  | 55000 |  |  |
| 36 | 博罗县佳兆业学校 | 张建光 | 县政府督查办 张国平 | 县教育局 叶志雄 | 用地面积为58224.33平方米，容积率为0.56，总建筑面积为33184.30平方米，不计容地下设备间655.30平方米，计容建筑面积32529平方米，其中小学教学楼6035.40平方米，初中教学楼6029.48平方米，行政综合楼6276.33平方米，风雨操场2013.68平方米，食堂3598.01平方米，男生宿舍楼3592.90平方米，女生宿舍楼3360平方米，教师公寓1467平方米，小学教学楼为4层，中学教学楼为5层，男女学生宿舍楼为6层，教师公寓5层，行政综合楼4层加一层半地下室，食堂为1层加一层半地下室，风雨操场为1层加一层半地下室。 | 10000 | 佳兆业科技（惠州）有限公司 |  |
| 37 | 长宁镇中心卫生院升二级医院建设项目 | 孙伟存 | 县政府办 杨东生 | 长宁镇 李 平 | 根据惠州市十大卫生与健康十大工程要求，拟重新选址，整体搬迁，按照二级综合医院的标准建设，项目设置住院病床400张，项目建设用地规划46000平方米，建筑体建筑面积总规模33200平方米，包括住院大楼、门急诊大楼、医技楼、行政办公楼、后勤保障设施以及院内生活设施。 | 25000 | 长宁镇中心卫生院 | 2018市重点预备 |
| 38 | 博罗县中医医院整体搬迁新建项目工程 | 孙伟存 | 县政府办 杨东生 | 县卫计局 王筱红 | 异地新建，占地面积40250平方米，建筑面积31500平方米，设置床位350张。包括门急诊大楼、住院部大楼、医技中心大楼、中药制剂楼、行政大楼、中央供氧站、消毒供应中心、垃圾暂存中心、污水处理中心、院内生活服务区、地下停车场。 | 20000 | 博罗县中医医院 | 2018市重点预备 |

中共博罗县委办公室 2018年2月15日印发