罗浮山澜石村新农村示范片建设工程老澜石街人行道改造工程

施工招标文件

项目编号：LLRD20170912-03

招  标  人 ：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

编 辑 单 位：罗浮山景区公共资源交易中心

2017年09月

罗浮山澜石村新农村示范片建设工程老澜石街人行道改造工程采用公开招标形式，择优选择施工单位，为使招标工作顺利进行特制定本招标文件。

一 、工程概况

1、工程名称：罗浮山澜石村新农村示范片建设工程老澜石街人行道改造工程

2、工程地点：澜石村委老澜石街

3、工程规模：（一）、树池工程：树池砌筑：94个、石材零星项目-400*200*20：157.105㎡、石材零星项目-500*250*50：92.284㎡；（二）、人道工程：人行道整形碾压、300厚石粉垫层（6%水泥）：5677.248㎡、人行道块料铺设：5677.250㎡；2、安砌侧（平、缘）石：1340.980m等。

4、招 标 人：广东省罗浮山风景名胜区管理委员会

联系人：吴雄威  电 话：13669561889

5、工程造价：993185.38元（人民币）

6、资金来源：拟省级新农村示范片资金。

7、质量及工期要求：质量要求为合格，工期为25日历天。

8、招投标活动地点：博罗县罗浮山管委会公共资源交易中心。

9、投标有效期：本工程投标截止日起30日内。

二、对申请投标企业的要求：申请投标的企业应是市政工程总承包三级（含三级）资质以上施工企业。经资格预审合格的投标企业，即获得投标资格。投标企业以法人为单位参加投标。

三、招标范围,对标底价的说明付款方式：

1、本次招标工程范围为本拟建工程设计施工图纸内的工程项目。

2、本次招标项目经过工程造价公司作出出预算，报景区党委班子会议讨论审核后，确定标底总造价993185.38元作为最高限价进行招标。最终鬼畜造价以上级财政部门或（和）审计部门审核的造价为准。

3、付款方式：工程完工验收合格后36个月内付清工程款。

四、工程保修期

本工程的保修期限按国务院 [2000]279号令《建设工程质量管理条例》规定执行。中标单位在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标单位负责。本工程的质量保修金为结算审定价的5%。

五、工程造价结算办法：以实际发生工程量结算，并以上报县财政部门审核结算为准。

六、工程承发包方式：

中标企业为施工总承包单位，包人工、包材料、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。对总承包单位不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的部分工程，总承包单位在分包前，必须得到招标人同意，才能分包给具有相应施工资质的企业，并报相关主管部门备案。合同价即为中标价。施工过程中工程款预付及进度款支付的方式由工程承发包双方在签订工程施工合同时商定。

七、对投标书的要求：

1、《建设工程投标书》具体格式详见附件1，投标人按要求填写《建设工程投标书》，填写后的投标书必须响应本工程内容、工期、质量等要求，各投标人根据自身实际情况在工程报价相应的“小写”、“大写”栏内填报本次招标总报价。《建设工程投标书》须有投标人单位法定代表人签名或盖章并加盖投标人法人公章。投标价高于本工程最高限价值的投标无效。

2、投标书必须装袋密封，并在封袋的封口上加盖投标人公章和法定代表人的签名或签章。在标函的封袋上写明“密件：罗浮山澜石村新农村示范片建设工程老澜石街人行道改造工程”，否则作废标处理。

3、以上建设工程投标书一式三份，正本一份，副本二份，并在书面投标书封面上注明“正本”或“副本”，正副本装在同一密封袋内。

八、递交投标保证金的时间及金额：

1、投标保证金具体金额为 10000元人民币（按本工程总造价的2%确定,但不少于5000元），由投标人在递交标书及报名资料前，采用银行转账汇款或现金存入到招标人指定的账户。

2、保金到帐截止时间为2017年09月15日下午17时，逾期未交纳投标保证金，将视为放弃报名。

3、未中标企业的投标保证金，将施工图纸归还后7个工作日内退还，中标人的投标保证金在提交履约保证金并签订合同后7个工作日内退还。

九、报价依据：

1、投标人按市场价，并结合企业自身实力、施工、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价；

2、设计图纸、资料以及招标文件；

3、市场竞争和工程施工风险；

4、国家现行的施工技术规范（规程）和省、市有关管理规定。

5、招标文件补充：递交投标文件截止日期 3个工作日以前，招标人都可能会以补充通知的方式修改或澄清招标文件，补充通知将以书面方式告知所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，各投标人应根据最新修改或澄清的文件内容进行投标。

十、投标书或投标行为有下列情况之一者为无效投标书：

1、投标书未按招标文件规定封装及签名或盖章。投标书份数不符合招标文件要求；

2、投标书未按招标文件规定加盖投标人法人公章、无法定代表人的签名或盖章；

3、投标文件逾期送达；

4、投标保证金未按规定提交；

5、填写投标书时涂改粘贴而又没有使用校对章（或法人公章）；投标文件上的字迹模糊，辨认不清；投标书填写内容涂改而无加盖校对章（或法人公章）者均作无效投标书处理；

6、在开标时，投标人代表未能提供法定代表人证明书，如法人代表委托他人办理，未同时提供法人授权委托证明的；

7、投标人法定代表人或者其委托代理人不准时参加本工程各项投标活动的；

8、投标书未按要求予密封；

9、投标文件未响应招标文件实质性要求（工期、质量等）的；

10、投标报价高于招标人设定的最高限价；

十一、评标定标办法：

招标小组按以下公式进行评标：

1、三个投标人就采用合理低价一次平均值评标法进行评审；五个以上投标人（含五个）就采用合理低价二次平均值评标法进行评审。

2、计算所有有效投标报价的算术平均值，得出平均价作为评标基准价；

3、最后按以下公式对所有有效投标报价进行评审：

Mn= | K—Kn |

K：为各投标人的有效投标报价；

Kn：为本次评标的评标基准价；

按Mn从小到大排序，排序第一者为第一名，得100分，依次递减5分。

4、投标总得分

投标总得分最高者即为第一中标候选人。如果出现两个或以上的投标人总得分最高且相同，取投标总报价较低者为第一中标候选人；如再相同，则采用从中抽签方式确定第一中标候选人。

5、评标时对投标报价计算采用四舍五入保留两位小数点方式进行。

十二、开标定标的时间与地点： 2017年09 月21日下午 15 时 20 分在罗浮山管委会二楼开标室进行现场开标。

十三、 中标人须知

1、中标单位应积极协助招标人组织开工，确保工程顺利进行。

2、中标通知书、招标文件、招标答疑和投标书是招标人与中标单位双方签订施工合同的依据，中标单位在签订施工合同时，对上述文件有异议，不愿意遵照执行，则招标人有权取消中标单位的中标资格。

3、中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标单位负责。

4、中标单位应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。

5、中标单位必须通过合同履约保证金的方式为其中标工程提供履约担保，履约保证金具体数额为中标价的 30 %,(其中质量保证金40%,工期保证金30%,项目管理班子到会率30%),中标单位在签订合同后五日内，必须将履约保证金提交于招标人，否则招标人有权取消其中标资格，改为评标第二名的投标人为中标单位。若中标单位在施工期间违约，给招标人造成损失，招标人有权在履约保证金中扣除已确认的损失部分，若给招标人造成的损失超过保额时，由中标人赔偿招标人超过保额部分的损失。履约担保在竣工验收合格后28天内退还给中标人[当中标人以履约保证金形式提交履约担保时，一次性无息退还。

6、中标单位收到中标通知书后5个工作日内，与招标人签订建设工程施工合同。否则，招标人有权取消其中标资格。改由评标第二名的投标人为中标单位。

十四、本招标办法为该工程承发包合同附件，与合同有同等法律效力，具体以合同为准。