| 博罗县发展和改革局 | 文件 |
| --- | --- |
| 博罗县财政局 |  |
| 博罗县农业农村局 |  |
| 博罗县水利局 |  |

博府发改〔2019〕44号

关于博罗县农业水价综合改革

2019年实施计划的通知

各镇人民政府（街道办事处）、罗浮山管委会：

根据《惠州市发展改革局  惠州市财政局  惠州市水务局 惠州市农业农村局关于惠州市农业水价综合改革2019年实施计划的通知》（惠市发改价〔2019〕13号）和《博罗县人民政府办公室关于印发博罗县农业水价综合改革实施方案的通知》（博府办〔2017〕37号）统一部署，现提出2019年我县农业水价综合改革实施计划。各责任单位要对标对表既定的改革目标和任务,强化责任担当,加强协同配合，并狠抓落实，全力推动我县农业水价综合改革稳步前进。

- 完善供水计量设施

按照经济适用的原则，根据我县的实际情况，逐步实现精确计量，加快推进供水计量设施的完善配套，依托中、小型灌区和高效节水灌溉项目，因地制宜安装完善供水计量设施。我县中小型灌区面积为60.9611万亩，2019年度拟新增农业水价综合改革有效灌溉面积约3.2609万亩，设计灌溉面积共3.5175万亩（其中中型灌区有效灌溉面积共1.82万亩，设计灌溉面积共1.82万亩：包括显岗水库灌区上村干渠、九潭干渠；小型灌区有效灌溉面积共1.4409万亩，设计灌溉面积共1.6975万亩：包括独松水库灌区、古槌径水库灌区）。(责任单位:县水利局、农业农村局）

- 二、建立农业水权制度

- 推进在重要灌区干支渠分水口，以及改革项目末级渠系安装计量设施。有条件的用水合作组织或农村集体经济组织可自行在各农户的进水口安装计量设施。（责任单位：县水利局、农业农村局）。

- 三、探索创新终端水管理模式

- （一）全面提升基层水利组织服务水平

- 科学设置岗位、合理配备设备、健全管理制度和加强培训，全面提高基层水利服务能力，进一步强化基层水利服务机构体系建设。（责任单位：县水利局、财政局、农业农村局）

- （二）推进多种水利工程管理模式。进一步探索推进社会化、专业化的多种水利工程管理模式，建立健全科学的管理体制和良性运行机制，确保工程安全运行、效益充分发挥。（责任单位：县水利局、财政局、农业农村局）

- 四、提高农业供水效率和效益

完成全县高效节水项目建设，并做好工程维修养护工作，完善供水管网建设，分级明确管护责任人，保障工程良性运行。探索建立高效节水项目水费征收与使用管理制度，通过制定完善水费征收使用管理制度，不断规范水费征收与使用管理。（责任单位：县水利局、财政局、农业农村局）

- 五、加强农业用水需求管理

- 结合果菜茶有机肥替代化肥项目建设，推广以水肥一体化为主的节水种植技术，提升农田水分生产效率和化肥利用率。在项目区推广水肥一体化、滴灌、喷灌、抗旱品种等节水模式，带动节水技术的大面积推广应用。进一步提高粪污处理设施配套和粪污资源化利用水平，加快国家畜禽粪污资源化利用项目实施进展，促进全县资源化利用整体推进工作提速增效。（责任单位：县农业农村局）

- 六、建立农业水价形成机制

- (一)合理测算并制定农业水价。根据《广东省定价目录（2018年版）》和《转发广东省发展改革委关于农业用水价格管理指导意见》（惠市发改价〔2017〕112号）等规定，对实行政府定价管理的农业用水，抓紧合理制定供水价格，按补偿运行维护成本的原则制定中型灌区末级渠系和小型灌区定额内供水价格。（责任单位:县发展和改革局、水利局、农业农村局）

- 探索实行分类水价和超定额累进加价制度。对实行政府定价管理的农业用水价格，根据实际情况，统筹考虑用水量、生产效益、区域农业发展政策等，区分粮食作物、经济作物、养殖业等用水类型，在终端用水环节探索实行分类水价。按照《广东省节约用水办法》的要求，逐步实施超定额超计划累进加价制度，合理制定阶梯加价幅度，促进农业节水。（责任单位：县发展和改革局、水利局、农业农村局、财政局）

- 七、积极稳妥推进建立精准补贴和节水奖励机制

- 在完善水价机制的基础上，出台农业用水精准补贴和节水奖励办法或方案。在总体不增加农民负担的前提下,对改革区域定额内用水的水费适当财政补贴,节约用水部分适当奖励,超额用水部分适当加收。可选择现金返还、水权回购、节约设施购置奖补、优先用水等多种形式，调动用水户节水积极性。在完成上级约束性任务前提下，加强对现有财政补贴、项目资金的整合与统筹使用，鼓励将奖补资金支出纳入财政预算。积极争取省财政和市财政对我县农田水利建设的支持力度的同时，多渠道筹集精准补贴和节水奖励资金。鼓励社会资本通过PPP模式等方式参与农田水利工程建设和管护。（责任单位：县财政局、水利局、农业农村局）

- 八、完善机制，加大宣传引导

- 一是建立部门重点联系制度。县财政局、水利局、农业农村局要定期向县发展和改革局通报改革进展情况，及时反映工作中存在的困难问题，提出解决的意见和建议，必要时提交县农业水价综合改革联席会议研究解决。（责任单位：县水利局、发展和改革局、财政局、农业农村局）

- 二是加强业务培训和宣传引导。各责任单位要围绕推进农业水价综合改革，对工作人员及项目区村民举办相关业务培训，做好农业水价综合改革的政策解读。通过广播、电视、报纸、网络等媒介，开展形式多样的农业水价综合改革政策宣传和解读，大力宣传农业水价综合改革的目的意义、方针政策，争取社会各界尤其是农民群众的理解、支持和积极参与，增强节水意识，努力营造良好的社会氛围，保障改革平稳顺利推进。同时，做好引导工作,通过改革让农民群众看到变化、看到成效、得到实惠，提升获得感，积极主动投身改革中去。（责任单位：县水利局、发展和改革局、财政局、农业农村局）

- 三是强化信息报送。县水务局、财政局、农业农村局每季度末5天前按附件要求向县发展和改革局报送季度改革进展情况，由县发展和改革局负责汇总全县的改革情况后报送市发展和改革局;6月5日和11月5日前将上半年和全年改革工作情况报送县发展和改革局。(责任单位:县水利局、财政局、农业农村局）

- 附件：县(区)农业水价综合改革试点工作进展统计表

- （此页无正文）

- 博罗县发展和改革局             博罗县财政局

- 博罗县水利局                博罗县农业农村局

- 2019年4月4 日

(联系人及电话:县发展和改革局:李贞,6621309;县财政局:肖东平,6636260;县水利局:肖华明,6208913;县农业农村局:黄茂良,6225280)

公开方式:主动公开

抄送:市发展和改革局、财政局、水利局、农业农村局，博罗县人民政府办公室。

博罗县发展和改革局办公室      2019年4月4日印发